Информация  
по вопросу 2 о ходе реализации поручения Губернатора Камчатского края по передаче информационной системы «Региональный портал по техническому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края» в КГУП «Камчатский водоканал»

Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее — Министерство ЖКХ) от 19.04.2023 № 20-142 утвержден Паспорт проекта «Создание информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края» (далее – Региональный портал). В 2024 году в рамках проведения работы по обновлению Паспортов проектов Министерством ЖКХ настоящий Паспорт проекта не обновлен.

Протоколом заседания Инвестиционного комитета Камчатского края под председательством Губернатора Камчатского края от 28.10.2024 № Пр-01-432 Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края поручено обеспечить передачу Регионального портала в КГУП «Камчатский водоканал» в целях ее доработки и введения в эксплуатацию **в срок до 31.10.2024.**

По информации представленной Министерством ЖКХ в последнем отчете  
от 25.02.2025 в указанном протоколе КГУП «Камчатский водоканал» ведется работа с организацией-разработчиком в части получения доступа для тестирования системы сотрудниками КГУП «Камчатский водоканал» в целях определения перечня и этапности работ, необходимых для передачи портала. Срок исполнения протокольного поручения продлен **до 31.03.2025.**

В соответствии с отчетами Министерства ЖКХ в рамках поручения по вышеуказанному протоколу заседания Инвестиционного комитета проведены следующие работы:

1) Министерством ЖКХ получено согласование передачи неисключительных прав на использование программного обеспечения Регионального портала от  
ООО «Элвинг» лицензиата – разработчика.

2) Министерством ЖКХ направлен запрос КГУП «Камчатский водоканал» о готовности принятия Регионального портала письмом от 18.12.2024  
№ 20/07-7022 и о возможном дальнейшем размещении на сервере  
КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» или переноса на собственные мощности, в целях проведения КГУП «Камчатский водоканал» анализа технической возможности, способах защиты и передачи информации, содержащейся в информационной системе Региональный портал.

3) специалистами КГУП «Камчатский водоканал» ведутся переговоры с разработчиком Регионального портала ООО «Элвинг», с целью определения мероприятий и необходимых финансовых средств для доработки и введения в эксплуатацию Регионального портала как информационной системы  
КГУП «Камчатский водоканал».

По состоянию на 17.03.2025 работы по передаче Региональный портала продолжаются.